# 📋 CANARY ERP - KAPSAMLI YAPILACAKLAR LİSTESİ

## 12 Ekim 2025 - Güncellenmiş Master Plan

**Hazırlayan:** GitHub Copilot  
**Tarih:** 12 Ekim 2025  
**Kaynak Raporlar:** 11 Ekim + 12 Ekim Gün Sonu Raporları  
**Araştırma:** Booqable Online Bookings, Themes, Integrations

## 🎯 PRİORİTE MATRİSİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Öncelik | Kategori | Görev Sayısı | Tahmini Süre |
| 🔥 ACİL | Production Setup | 3 | 1 saat |
| 🔥 YÜKSEK | Tasarım Standartlaşması | 8 | 2-3 gün |
| 🎨 ORTA-YÜKSEK | UI/UX İyileştirmeleri | 12 | 3-4 gün |
| 🚀 ORTA | Yeni Özellikler | 15 | 2-3 hafta |
| 🌐 ORTA | Online Booking System | 8 | 2-3 hafta |
| 🔌 DÜŞÜK | API Entegrasyonları | 18 | 1-2 ay |
| 💭 ARAŞTIRMA | Analiz & Planlama | 3 | 1 hafta |

**TOPLAM:** 67 Görev

# 🔥 PART 1: ACİL ÖNCELİKLER (1 Saat)

## Production Infrastructure Testing

### 1. Email Service Production Test (30 dakika)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 12 Ekim raporu

**Adımlar:**

* railway variables set EMAIL\_USER=your-email@gmail.com railway variables set EMAIL\_PASSWORD=your-16-digit-app-password

**Başarı Kriteri:** 2 email başarıyla gönderildi ve düzgün görüntüleniyor

### 2. Database Backup System Test (20 dakika)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 12 Ekim raporu

**Adımlar:**

* npm run backup komutunu çalıştır
* backend/backups/ klasöründe backup dosyasını kontrol et
* npm run restore backup-2025-10-12...sql test et (opsiyonel)

**Başarı Kriteri:** Backup alındı, dosya oluştu, boyut doğru

### 3. Winston Logger Production Verification (10 dakika)

**Durum:** ✅ Deploy edildi, test edilecek  
**Kaynak:** 12 Ekim raporu

**Adımlar:**

**Başarı Kriteri:** Loglar düzgün görünüyor, timestamp var, level var

# 🔥 PART 2: TASARIM STANDARTLAŞMASI (2-3 Gün)

## Renk ve Buton Standardizasyonu

### 4. Tedarikçiler Sayfası - Kategori Filtrelerini Kaldır (30 dakika)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#10)

**Adımlar:**

* frontend/src/pages/Suppliers.tsx aç

**Başarı Kriteri:** Sadece search bar ve "Yeni Tedarikçi" butonu var

### 5. Tedarikçiler Sayfası - Komple Yeniden Tasarım (2 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#11)

**Tasarım Gereksinimleri:**

**Başarı Kriteri:** Customers sayfası ile aynı görünüm standardı

### 6. Envanter Sayfası - Kategori Ekleme Özelliği (3 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#12)

**Backend (1.5 saat):**

* backend/prisma/schema.prisma'ya Category model ekle
* /api/categories)

**Frontend (1.5 saat):**

**Başarı Kriteri:** Kullanıcı kendi kategorilerini ekleyebiliyor/düzenleyebiliyor

### 7. Genel Renk Şeması Eşitleme - Kalan Sayfalar (2 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#15)

**Kontrol Edilecek Sayfalar:**

**Standart Renkler:**

* Primary button: bg-neutral-900 hover:bg-neutral-800 text-white
* Secondary button: bg-neutral-100 hover:bg-neutral-200 text-neutral-700
* Destructive button: bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white
* Success badge: bg-green-50 text-green-700 border-green-200
* Warning badge: bg-yellow-50 text-yellow-700 border-yellow-200
* Error badge: bg-red-50 text-red-700 border-red-200
* Info badge: bg-neutral-50 text-neutral-700 border-neutral-200

**Başarı Kriteri:** Tüm sayfalarda tutarlı renk paleti

### 8. Arama ve Buton Hizalama - Kalan Sayfalar (1 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#14)

**Pattern:**

<div className="flex items-center gap-4"> <divclassName="flex-1 relative"><SearchclassName="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-neutral-400"size={20} /><inputtype="text"className="w-full pl-10 pr-4 py-2 border border-neutral-300 rounded-lg"placeholder="Search..." /></div><buttonclassName="whitespace-nowrap px-4 py-2 bg-neutral-900 text-white rounded-lg"> Action </button> </div>

**Uygulanacak Sayfalar:**

**Başarı Kriteri:** Tüm sayfalarda aynı layout pattern'i

### 9. Şirket Logosu Placeholder ve Icon Değişiklikleri (1 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#18, #19)

**Logo Placeholder:**

* + Sektör: Ekipman kiralama / ERP
  + Renkler: Siyah-beyaz minimalist
  + Stil: Modern, profesyonel
  + Format: SVG (scalable)

**Icon Değişiklikleri:**

**Başarı Kriteri:** Ayarlar ve Admin farklı iconlara sahip, logo placeholder hazır

### 10. Layout İyileştirmeleri - Tam Ekran ve Vertical Tabs (1 saat)

**Durum:** ✅ Sidebar collapse tamamlandı (12 Ekim)  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#16, #17)

**Kalan İşler:**

**Başarı Kriteri:** Sidebar collapse her sayfada çalışıyor

### 11. Mobil Responsive Kontrolleri (2 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu, 12 Ekim raporu

**Test Edilecek Sayfalar:**

**Breakpoints:**

* Mobile: < 640px
* Tablet: 640px - 1024px
* Desktop: > 1024px

**Başarı Kriteri:** Tüm sayfalar mobile'da kullanılabilir

# 🎨 PART 3: UI/UX İYİLEŞTİRMELERİ (3-4 Gün)

## Dashboard ve Widget'lar

### 12. Dashboard Widget'ları Tamamlama (4 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#2), 12 Ekim raporu

**Mevcut Widget'lar (Doğrula):**

**Eklenebilecek Widget'lar:**

**Real-time Data:**

**Başarı Kriteri:** Dashboard tam fonksiyonel, real-time veriler gösteriliyor

## Profile ve Kullanıcı Yönetimi

### 13. Profile - Ekip Yönetimi Sekmesi (3 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#3)

**Backend API (1.5 saat):**

* /api/profile/team)

**Frontend (1.5 saat):**

**Başarı Kriteri:** Şirket kullanıcıları eklenip yönetilebiliyor

### 14. Profile - Yetkilendirme Sekmesi (4 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#3)

**Permission System Tasarımı:**

* + Siparişler (görüntüle, oluştur, düzenle, sil)
  + Ekipmanlar (görüntüle, oluştur, düzenle, sil)
  + Müşteriler (görüntüle, oluştur, düzenle, sil)
  + Raporlar (görüntüle, export)
  + Ayarlar (görüntüle, düzenle)

**Frontend:**

**Başarı Kriteri:** Roller ve izinler tanımlanabiliyor, çalışıyor

### 15. Profile - Aktivite Geçmişi Sekmesi (2 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#3)

**Activity Logging System:**

**Başarı Kriteri:** Kullanıcı aktiviteleri loglanıyor ve görüntülenebiliyor

## Orders ve Equipment İyileştirmeleri

### 16. Equipment Modal Form Optimizasyonu (2 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#4)

**İyileştirmeler:**

**Başarı Kriteri:** Form kullanımı daha kolay ve hızlı

### 17. Orders - Backend Filtreleme Testi (1 saat)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#5)

**Test Senaryoları:**

**Başarı Kriteri:** Tüm filtreler çalışıyor, performans kabul edilebilir

# 🚀 PART 4: YENİ ÖZELLİKLER (2-3 Hafta)

## Calendar Entegrasyonu

### 18. Google Calendar Entegrasyonu (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#1), 11 Ekim Araştırma Ödevi #1

**Araştırma Aşaması (1 gün):**

**Backend (2 gün):**

**Frontend (2 gün):**

**Test (1 gün):**

**Başarı Kriteri:** Google Calendar ile iki yönlü senkronizasyon çalışıyor

## Teknik Servis Maliyet Takibi

### 19. Dışarıdan Alınan Teknik Servis Modülü (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#20)

**Database Schema:**

* + equipmentId
  + serviceProviderId (tedarikçi)
  + deliveryDate (veriliş tarihi)
  + returnDate (geri alış tarihi)
  + cost (maliyet)
  + description (sorun açıklaması)
  + status (SENT, IN\_SERVICE, COMPLETED)
  + invoiceUrl (fatura)

**Backend (2 gün):**

**Frontend (3 gün):**

**Başarı Kriteri:** Dış servis maliyetleri takip ediliyor

## Notification Sistemi

### 20. Notification Sistemi Altyapısı (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu, 12 Ekim raporu

**Backend (1.5 gün):**

**Frontend (1.5 gün):**

**Başarı Kriteri:** Kullanıcılar bildirim alıyor (email + in-app)

## Dark Mode

### 21. Dark Mode Desteği (2 gün) - ❓ Karar Verilecek

**Durum:** ⏳ Karar bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#28)

**Avantajlar:**

* Modern görünüm
* Göz yorgunluğunu azaltır
* Mobil'de batarya tasarrufu

**Dezavantajlar:**

* Tüm komponenlerde color mapping gerekir
* Test süresi 2x olur
* Tasarım tutarlılığı zorlaşır

**Karar Seçenekleri:**

* **A:** Dark mode ekle (tüm sayfalarda)
* **B:** Sadece belirli sayfalarda ekle (Dashboard, Orders)
* **C:** Şimdilik ekleme, gelecekte düşün

**Implementation (eğer A veya B seçilirse):**

# 🌐 PART 5: ONLINE BOOKING SYSTEM (2-3 Hafta)

## Booqable-Inspired Features

### 22. Online Booking Widget (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Online Bookings

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Widget kendi web sitemize gömülebiliyor, müşteriler online booking yapabiliyor

### 23. Public Storefront (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Online Bookings

**Özellikler:**

**URL Yapısı:**

* Public: https://yourcompany.canary.app/
* Admin: https://yourcompany.canary.app/admin/

**Başarı Kriteri:** Müşteriler admin paneline girmeden kiralama yapabiliyor

### 24. Website Builder Integration (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Themes

**Platform Entegrasyonları:**

* **WordPress Plugin** (öncelikli - Türkiye'de yaygın)
  + Shortcode support ([canary\_booking])
  + Gutenberg block
  + Widget support
* **Shopify App** (opsiyonel)
  + Product sync
  + Theme customization
* **Wix Embed** (opsiyonel)
  + iframe integration
* **Custom HTML/JavaScript** (en kolay)
  + Embed kodu (copy-paste)
  + Customizable styling

**Template Themes (70+ theme gibi):**

**Başarı Kriteri:** WordPress plugin hazır, 5 template mevcut

# 🔌 PART 6: API ENTEGRASYONLARI (1-2 Ay)

## Ödeme Sistemleri (Öncelikli)

### 25. İyzico Entegrasyonu (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2, Booqable Integrations

**Özellikler:**

**Test:**

**Başarı Kriteri:** Müşteriler kredi kartı ile ödeme yapabiliyor

### 26. Stripe Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Integrations

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Uluslararası ödemeler kabul ediliyor

### 27. PayPal Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Integrations

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** PayPal ödemeleri kabul ediliyor

## İletişim ve CRM

### 28. WhatsApp Business API Entegrasyonu (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Özellikler:**

* + Sipariş onayı
  + Teslimat hatırlatıcısı
  + İade hatırlatıcısı
  + Ödeme bildirimi

**Başarı Kriteri:** Müşterilere WhatsApp ile bildirim gidiyor

### 29. SMS Gateway Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Sağlayıcılar (Türkiye):**

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Müşterilere SMS bildirimi gidiyor

### 30. Mailchimp Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Integrations

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Müşteriler otomatik Mailchimp listesine ekleniyor

## Muhasebe ve Faturalandırma

### 31. e-Fatura Entegrasyonu (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Sağlayıcılar:**

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Yasal e-Fatura gönderilebiliyor

### 32. Logo/Eta/Mikro Muhasebe Yazılımı Entegrasyonu (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Sağlayıcı Seçimi:**

* Logo Tiger (en yaygın)
* Eta (orta ölçekli)
* Mikro (küçük işletmeler)

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Canary ile muhasebe yazılımı senkronize

## E-İmza ve Dijital Sözleşme

### 33. E-İmza Entegrasyonu (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Sağlayıcılar:**

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Müşteriler sözleşmeyi dijital imzalayabiliyor

## Lojistik ve Teslimat

### 34. Kargo Entegrasyonları (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Sağlayıcılar:**

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Ekipman teslimatı kargo ile takip ediliyor

### 35. GPS Tracking Entegrasyonu (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Kiradaki ekipmanların konumu görülebiliyor

### 36. QR Code Check-in/Check-out Sistemi (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Ekipman teslim/iade QR kod ile takip ediliyor

## Automation ve Entegrasyon Platformları

### 37. Zapier Entegrasyonu (1 hafta)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Integrations

**Özellikler:**

* + New order
  + Order completed
  + New customer
  + Equipment returned
  + Create order
  + Update order
  + Create customer

**Başarı Kriteri:** Canary Zapier'da listelenebiliyor, automation kurulabiliyor

### 38. Make.com (Integromat) Entegrasyonu (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim Araştırma Ödevi #2

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Make.com ile automation kurulabiliyor

## Cloud Storage

### 39. Google Drive Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#22)

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Belgeler Google Drive'a otomatik yükleniyor

### 40. OneDrive Entegrasyonu (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#22)

**Özellikler:**

* Google Drive ile aynı
* Microsoft Graph API kullan

**Başarı Kriteri:** Belgeler OneDrive'a otomatik yükleniyor

## Analytics ve Raporlama

### 41. Google Analytics 4 Entegrasyonu (1 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** Booqable Integrations

**Özellikler:**

* + Page views
  + Order created
  + Product viewed
  + Checkout completed

**Başarı Kriteri:** Tüm önemli aksiyonlar GA4'te görünüyor

### 42. Mixpanel/Amplitude Entegrasyonu (1 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor

**Özellikler:**

**Başarı Kriteri:** Kullanıcı davranışları analiz edilebiliyor

# 💭 PART 7: ARAŞTIRMA ve PLANLAMA (1 Hafta)

## Detaylı Analiz Gerektiren Konular

### 43. Booqable API Entegrasyonu Araştırması (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#24)

**Araştırılacaklar:**

**Çıktı:** Booqable entegrasyon feasibility raporu

### 44. Rental-to-Rental Network Araştırması (3 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#25)

**Konsept:**

* Firmalar arası ekipman kiralama ağı
* A firmasında olmayan ekipman B firmasından kiralanabilir
* Otomatik fiyat hesaplama (komisyon)

**Araştırılacaklar:**

**Çıktı:** Rental-to-Rental Network teknik döküman

### 45. Production Sayfası Yeniden Tasarım Analizi (2 gün)

**Durum:** ⏳ Bekliyor  
**Kaynak:** 11 Ekim raporu (#26)

**Mevcut Durum Analizi:**

**Yeni Tasarım:**

**Çıktı:** Production modülü tasarım dökümanı

# 📊 PART 8: PRİORİTE ve ZAMAN PLANI

## Sprint 1: Acil ve Tasarım (1 Hafta)

### Gün 1 (Pazartesi)

### Gün 2 (Salı)

### Gün 3 (Çarşamba)

### Gün 4 (Perşembe)

### Gün 5 (Cuma)

## Sprint 2: İleri Özellikler (2 Hafta)

### Hafta 1

### Hafta 2

## Sprint 3: Online Booking (2 Hafta)

### Hafta 1

### Hafta 2

## Sprint 4: Ödeme Entegrasyonları (1 Hafta)

## Sprint 5: İletişim Entegrasyonları (1 Hafta)

## Sprint 6: Muhasebe ve E-İmza (2 Hafta)

### Hafta 1

### Hafta 2

## Sprint 7: Lojistik ve Tracking (1 Hafta)

## Sprint 8: Automation ve Storage (1 Hafta)

## Sprint 9: Analytics ve Araştırma (1 Hafta)

# 📈 İLERLEME TAKİP METRİKLERİ

## Completion Tracking

**Başlangıç:** 48% (12 Ekim 2025)  
**Hedef (1 Ay):** 65%  
**Hedef (3 Ay):** 85%  
**Hedef (6 Ay):** 95%

## Haftalık Hedefler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta | Sprint | Hedef % | Tamamlanan Görev |
| 1 | Sprint 1 | +5% (→53%) | 15 görev |
| 2-3 | Sprint 2 | +6% (→59%) | 12 görev |
| 4-5 | Sprint 3 | +6% (→65%) | 10 görev |
| 6 | Sprint 4 | +4% (→69%) | 6 görev |
| 7 | Sprint 5 | +4% (→73%) | 6 görev |
| 8-9 | Sprint 6 | +6% (→79%) | 8 görev |
| 10 | Sprint 7 | +3% (→82%) | 6 görev |
| 11 | Sprint 8 | +3% (→85%) | 6 görev |

# 🎯 ÖNEMLİ KARARLAR

## Karar Verilmesi Gereken Konular

### 1. Dark Mode Eklenecek mi?

* **Seçenek A:** Evet, tam dark mode desteği (+2 gün)
* **Seçenek B:** Hayır, şimdilik light mode yeterli
* **Seçenek C:** Sadece Dashboard'da dark mode (+1 gün)

**Öneri:** B - Şimdilik light mode, gelecekte eklenebilir

### 2. Ayarlar Sayfası Nereye Gitsin?

* **Seçenek A:** Ayrı bir sayfa (şu anki gibi)
* **Seçenek B:** Admin Paneli içine dahil et
* **Seçenek C:** Profile sayfasına ekle

**Öneri:** B - Admin Paneli içine entegre et

### 3. Hangi Ödeme Sistemi Öncelikli?

* **İyzico:** Türkiye için zorunlu (3D Secure)
* **Stripe:** Uluslararası müşteriler için
* **PayPal:** Opsiyonel

**Öneri:** İyzico → Stripe → PayPal sırasıyla

### 4. Hangi Muhasebe Yazılımı?

* **Logo Tiger:** En yaygın (büyük firmalar)
* **Eta:** Orta ölçekli firmalar
* **Mikro:** Küçük işletmeler
* **Direkt e-Fatura:** Sadece fatura (yazılım entegrasyonu yok)

**Öneri:** Direkt e-Fatura (en hızlı) → Logo Tiger (gelecekte)

### 5. Website Builder Hangi Platform?

* **WordPress:** En yaygın (Türkiye'de %60)
* **Shopify:** E-ticaret odaklı
* **Custom Embed:** Her yere gömülebilir

**Öneri:** Custom Embed (en kolay) → WordPress Plugin (sonra)

# 📌 NOTLAR ve HATIRLATMALAR

## Teknik Borçlar

## Dokümantasyon

## Test Coverage

# 🚀 SONUÇ ve ÖNERİLER

## Öncelikli Odak Alanları (İlk 2 Hafta)

1. ✅ **Production Infrastructure** (Email, Backup, Logging) - TAMAMLANDI
2. 🔥 **Tasarım Tutarlılığı** - ACİL (kullanıcı deneyimi için kritik)
3. 🔥 **Temel Özellikler** - Profile, Dashboard (günlük kullanım)
4. 🌐 **Online Booking** - Gelir artırıcı (müşteri self-service)
5. 🔌 **Ödeme Entegrasyonları** - Zorunlu (online işlem için)

## Uzun Vadeli Hedefler (3-6 Ay)

1. Tüm API entegrasyonları canlı
2. Mobile app (React Native)
3. Advanced reporting ve analytics
4. AI-powered features (ekipman öneri, fiyat optimizasyonu)
5. Multi-language support (İngilizce, Almanca, vb.)

## Başarı Kriterleri

**1 Ay Sonunda:**

* Tasarım %100 tutarlı
* Online booking çalışıyor
* İyzico ödeme entegrasyonu canlı
* Kullanıcı sayısı: 10+ (test kullanıcıları)

**3 Ay Sonunda:**

* 10+ entegrasyon canlı
* Mobile app MVP
* Aktif müşteri sayısı: 50+
* Aylık transaction: 100+ sipariş

**6 Ay Sonunda:**

* Full-featured ERP sistem
* Tüm planlanmış entegrasyonlar canlı
* Aktif müşteri sayısı: 200+
* Aylık revenue: $10,000+

**Rapor Hazırlama:** 12 Ekim 2025  
**Sonraki Güncelleme:** Her hafta sonu (Sprint Review)  
**Sorumlu:** Development Team + Product Owner

**🎯 Hedef: Modern, ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ekipman kiralama ERP sistemi! 🚀**